| 门头沟区2012年为民办实事项目任务（40项） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 实事内容 | 承办单位 | 完成时限 |
| (一)营造良好生活环境（11项） |  |  |  |
| 1 | 维修硬化永定镇、龙泉镇、大峪街道、城子街道、大台街道道路46160平方米，新改建排水管线4815米 | 市政市容委 | 2012年12月底 |
| 2 | 创建3个首都绿化美化花园式单位、1个首都绿化美化花园式社区、4个首都绿色村庄 | 园林绿化局 | 2012年12月底 |
| 3 | 保障阳光浴室运行费用，确保91座阳光浴室正常运转 | 发展改革委 农业局 | 2012年12月底 |
| 4 | 在109国道沿线、潭柘寺龙源广场、门城地区新改建6座公厕 | 环卫中心 | 2012年12月底 |
| 5 | 对门城地区50座公厕进行气水冲改造 | 环卫中心 | 2012年9月底 |
| 6 | 升级改造垃圾转运站，减少二次污染，消除安全隐患 | 环卫中心 | 2012年6月底 |
| 7 | 设立社区菜市场、便民流动超市，方便群众购物 | 商务委 | 2012年12月底 |
| 8 | 实施旧楼天然气入户改造工程1500户 | 市政市容委 | 2012年12月底 |
| 9 | 在2个无物业的老旧小区试点建立准物业管理机制 | 社会办 住建委 | 2012年12月底 |
| 10 | 新建10个再生资源回收站点，提高资源利用率 | 商务委 | 2012年12月底 |
| 11 | 更换22座直管公有老旧楼房上下水管道 | 住建委 | 2012年12月底 |
| （二）方便群众出行（4项） |  |  |  |
| 12 | 在大台办事处新建3座桥梁 | 市政市容委 | 2012年12月底 |
| 13 | 对炭厂桥进行改造，对下安路安家庄桥实施中修 | 公路分局 | 2012年12月底 |
| 14 | 新建千军台、木城涧、黄安坨等3个客运站 | 交通局 | 2012年12月底 |
| 15 | 治理早期人防工程600平方米，消除安全隐患，提供地下停车位120个 | 民防局 | 2012年12月底 |
| （三）提升社会保障能力（13项） |  |  |  |
| 16 | 为55户农村优抚社救对象翻建危房165间 | 民政局 | 2012年10月底 |
| 17 | 为200户残疾人家庭进行无障碍设施改造，为95名视力残疾人配备电脑读屏软件，扶助130名残疾学生和残疾人子女上学 | 残联 | 2012年12月底 |
| 18 | 为20个山区“星光老年之家”和10个新建社区老年活动站更新设备 | 民政局 老龄办 | 2012年12月底 |
| 19 | 对我区1300名符合条件的城乡劳动力免费开展职业技能培训 | 人力社保局 | 2012年12月底 |
| 20 | 开展新型农民培养2万人次，培养新型农民带头人1000人次 | 农委 人力社保局 教委 | 2012年12月底 |
| 21 | 扶持4个“双学双比”示范基地、2个“巾帼示范村”和协会组织，对1000名妇女进行实用技术培训 | 妇联 | 2012年12月底 |
| 22 | 为1000户特困家庭发放爱心救助卡，开展福彩送真情活动，资助全区农村低保对象及低收入家庭中重病重残人员参加新型合作医疗 | 民政局 | 2012年3月底 |
| 23 | 为1600名60岁以上城乡低保老人每人发放价值500元的慈善医疗卡，开展慈善助困、应急救助等系列慈善活动 | 民政局 | 2012年12月底 |
| 24 | 实现全区所有城乡低保对象、优抚对象燃煤自采暖家庭一氧化碳报警器免费安装全覆盖，有效预防因煤火取暖造成的煤气中毒事件 | 民政局 | 2012年12月底 |
| 25 | 对400户特困家庭给予每户每年500元的救助款物。对我区符合条件的患大病少儿，根据实际情况每年给予一次性救助10000元 | 红十字会 | 2012年12月底 |
| 26 | 建立反家庭暴力救助中心和流浪未成年人救助中心 | 民政局 | 2012年12月底 |
| 27 | 健全社区矫正公益劳动组织管理机制，建立阳光中途之家心理咨询室 | 司法局 | 2012年12月底 |
| 28 | 成立惠农法律服务工作站，开展公益法律服务 | 司法局 | 2012年12月底 |
| （四）保障群众健康和安全（5项） |  |  |  |
| 29 | 在8个镇8个村实施老旧供水管网、消毒设施及一户一表改造，保障农村供水安全 | 水务局 | 2012年12月底 |
| 30 | 在主要超市和市场开展食品便民义务检测及食品安全知识宣教活动 | 工商分局 | 2012年12月底 |
| 31 | 创建2个药品安全示范镇街，4个示范企业，聘用100名药品安全员 | 药监分局 | 2012年12月底 |
| 32 | 落实“健康生育”工程，为1500名低收入、残疾家庭已婚育龄妇女实施健康检查，对有治疗需要的通过“绿色就医通道”予以救助 | 人口计生委 | 2012年11月底 |
| 33 | 为农村适龄妇女提供免费两癌筛查服务，为农村孕产妇提供住院分娩补助 | 卫生局 | 2012年12月底 |
| （五）丰富群众学习文化生活（7项） |  |  |  |
| 34 | 为2个镇级人口文化广场、3个镇级人口文化中心配备设施，为86个村安装电子显示屏 | 人口计生委 | 2012年11月底 |
| 35 | 开展周末场演出、星火工程演出、各大公园演出等各类演出680场 | 文化委 | 2012年12月底 |
| 36 | 为农村、社区、部队、学校、敬老院、工地放映数字电影10000场 | 文化委 | 2012年12月底 |
| 37 | 为镇村、街道社区基层图书服务点更新30000册图书 | 文化委 | 2012年12月底 |
| 38 | 对镇村、街道社区文化设备进行维护,确保正常运行 | 文化委 | 2012年12月底 |
| 39 | 争创北京市建设学习型城市工作示范区县，开展首都市民学习品牌、学习之星创建与培育工作，使学习型先进组织率达到60% | 教委 | 2012年12月底 |
| 40 | 为7个镇25个村更新全民健身设施25套 | 体育局 | 2012年12月底 |