附件3

- 北京市门头沟区水污染防治2023年行动计划

| 序号 | 重点任务 | 工作措施 | 完成时限 | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、水环境质量目标 |  |  |  |  |  |
| 1 | 目标任务 | 水生态环境质量稳中向好。地表水市考断面水质达到市级目标要求。区级等集中式饮用水水源地水质保持稳定达标。地下水水质总体保持稳定。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 | 区规自分局、区农业农村局、区科信局、各镇街 |
| 2 | 深入实施 总量减排 | 实现主要水污染物排放总量持续下降，完成化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）减排目标要求。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区水务局 |
| 二、水资源保护 |  |  |  |  |  |
| 3 | 加强饮用水保护 | 完善本区重要饮用水水源地名录，9月底前制定出台本区饮用水水源地名录，动态更新水源地取水量数据并与区生态环境局共享。加强饮用水供水厂站水源水和出厂水水质检测；推进对水质不达标的饮用水水源，采取水源置换、集中供水、深度处理等措施确保饮用水安全。加强农村水源保护巡查，确保水源井周边30米范围内无污水、无垃圾、无厕所、无养殖粪污等污染源。 | 长期实施 | 区水务局 | 永定等相关镇街 |
|  |  | 结合饮用水水源地名录及区域规划，统筹实施辖区集中式饮用水水源保护区划定和优化调整。 | 长期实施 | 区生态环境局、区水务局、区规自分局 | 永定等相关镇街 |
|  |  | 开展饮用水水源地环境状况年度调查评估，按国家要求完成系统填报，年底前提交评估报告，实现水源地“一源一档”动态管理。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区水务局 |
|  |  | 开展水源地专项执法和日常监管,加强“三监联动”，因地制宜完善水源保护区（水源井）封闭隔离设施和标志标识牌。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 区水务局 |
|  |  | 加强日常巡查，动态清理整治水源保护区内影响水源安全的排污口、垃圾堆放等环境问题。 | 长期实施 | 永定等相关镇街 | —— |
|  |  | 定期向社会公开城镇集中式生活饮用水安全状况信息；推进农村集中式生活饮用水安全状况信息公开，年底前实现镇级生活饮用水安全状况定期公开。 | 长期实施 | 区生态环境局、区水务局、区卫健委 | —— |
| 4 | 加强地下水保护 | 落实辖区地下水水质保持方案，确保地下水质保持稳定。对辖区地下水污染风险监控点开展丰、枯水期监测。 | 长期实施 | 区生态环境局、区水务局 | —— |
|  |  | 推进地下水超采治理，落实北京市地下水超采治理新三年行动，促进北京市地下水涵养和保护。 | 年底前 | 区水务局 | 各镇街 |
| 5 | 节水型社会建设 | 持续推进节水型社会建设，全区生产生活用水总量控制达到市级要求，万元GDP用水量比2022年下降1.5%左右。 | 年底前 | 区水务局 | 各镇街 |
|  |  | 进一步加强用水总量管控，提高用水效率。结合本区用水实际情况，将用水总量进一步分解下达至镇街，并细化管控措施。 | 年底前 | 区水务局 | 各镇街 |
| 三、水环境治理 |  |  |  |  |  |
| 6 | 强化生活 污染治理 | 实施全面打赢城乡水环境治理歼灭战三年行动方案，累计新（改）建污水收集管线达到市级要求，强化再生水配置利用能力，2023年持续推进园林绿地再生水替代工程。 | 年底前 | 区水务局 | 区发改委、区规自分局、区园林绿化局 |
|  |  | 加大雨污混接错接巡查整治力度，督促相关单位对新发现的错接混接点位及时处置，实现动态清零，积极推进门城地区合流溢流口治理。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
|  |  | 加强汛期雨水面源污染和溢流污染防治，持续开展“清管行动”“清河行动”，聚焦汛期水质波动明显的河流，提前对雨水管涵、雨污合流管涵、雨水口（雨箅子）等进行全面清掏并加大巡查、清理力度。门头沟区第二再生水厂加强联动联调，雨前提前加大抽升处理，降低管网液位，实现管网腾容，最大程度减少污水溢流排河。★加快推进汛期污水溢流问题整治，通过雨污分流改造、智慧化调蓄等工程措施，解决汛期污水冒溢问题，降低河道污染。 | 9月底前 | 区水务局 | 各镇街 |
|  |  | 主汛期开展雨后入河排口排污检查，加强对市考断面的监测和溯源排查。 | 9月底前 | 区生态环境局 | 各镇街 |
| 7 | 深入推进 农村污染 防治 | 加快农村污水处理设施建设，优化完善适合本地区的农村生活污水治理模式和技术工艺，以“污水收集管网+厂站”集中处理模式解决人口密集村庄的污水收集处理问题。 | 年底前 | 区水务局 | 区农业农村局 |
|  |  | 强化现有设施的监管。组织开展现有农村污水处理设施运行情况调查评估，持续更新完善农村生活污水治理设施运行台账。加强农村生活污水处理设施运行监督管理力度，对运行不正常的处理设施随发现随督促整改，确保已建成设施正常运行率达到80%以上，按年度形成农村生活污水收集处理设施运行情况排查报告。 | 年底前 | 区水务局 | 区农业农村局 龙泉等相关镇街 |
|  |  | 加大农村生活污水处理设施监督性监测及执法力度。 | 年底前 | 区生态环境局 区水务局 | 区农业农村局 龙泉等相关镇街 |
|  |  | 巩固农村环境整治成果，任务村庄环境干净整洁，生活污水、黑臭水体、集中式饮用水水源地达到国家整治要求，提质增效，长效管护。 | 年底前 | 区农业农村局、区水务局、区生态环境局 | 雁翅等相关镇街 |
| 8 | 加强医疗 机构污水 监管 | 加强医疗机构监管，定期检查医疗机构污水处理设施建设和运行管理情况，加强排污许可管理，确保污水处理设施和消毒设施配置齐全，运转正常。 | 长期实施 | 区卫健委 区生态环境局 | —— |
| 9 | 加强工业 污染防治 | 加大工业污染防治力度，污水集中处理设施达标排放，污水管网质量和污水收集效能明显提升，污水实现应收尽收。 | 长期实施 | 区生态环境局 | —— |
|  |  | 落实《北京市土壤污染防治条例》要求，督促中关村门头沟园内工业企业落实地下水污染防治措施。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 中关村门头沟园管委会 |
|  |  | 开展排污许可证单位执行报告提交率审核。开展排污许可证执行报告、排污许可证和排污登记表质量审核，审核数量不少于总数的20%。 | 长期实施 | 区生态环境局 | —— |
| 10 | 加强入河 排污口监管 | 严格新建、改建、扩建入河排污口设置管理，按照分级审批权限做好设置审批。持续开展排查溯源和数据更新，实现排污口排查整治、设置审核备案、日常监督管理等信息互通，建立动态管理台账。加强日常巡查，确保问题排口动态清零。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 区水务局、各镇街 |
|  |  | 推进入河排口精细化管理，加强水质在线监管平台的应用，对水质异常的排口快速查找原因，及时组织整治。推动“排污单位-排污通道-排污口-受纳水体”全过程管理。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区水务局 |
| 11 | 巩固水体 整治成效 | 发挥“河长制”统筹作用，加强汛期面源污染治理、污水直排混排入河监管巡查力度，将河流消劣治理、防止黑臭水体反弹、农村小微水体管护等任务纳入年度总河长令，加强日常监督检查并做好技术指导工作。 | 长期实施 | 区水务局 | 各镇街 |
|  |  | 加强对黑臭水体、农村小微水体、劣V类水体监测巡查，如发现黑臭水体，及时开展黑臭水体水质监测，对黑臭问题，及时完成整改，确保动态清零。 | 长期实施 | 区水务局 | 各镇街 |
|  |  | 加强污染减排与生态扩容，推进西峰寺沟等重要水体稳定达标，防止劣V类水体反弹。 | 长期实施 | 区水务局 | 各镇街 |
| 12 | 深化流域 生态补偿 | 按照《北京市水生态区域补偿暂行办法》，研究修订本区跨镇街水生态环境区域补偿办法，保障生态水流、增加流动性，加大对劣V类水体扣缴力度，研究建立双向补偿机制，促进生境生物多样性，以经济政策推动实现水流流动、水环境洁净、水生态健康。 | 年底前 | 区水务局、区生态环境局、区财政局 | 各镇街 |
| 13 | 强化监管 执法 | 巩固多部门联合执法机制，加大环境执法力度。以水环境问题为导向，开展流域“点穴”执法，重点对饮用水水源地、入河排污口、未纳管企业和农村污水治理设施等开展专项执法。 | 年底前 | 区生态环境局 区城管委 | 区农业农村局、区水务局、各镇街 |
|  |  | 严厉打击向城市雨水管道排污及倾倒垃圾、向河道倾倒及填埋垃圾等违法行为，切实降低初期雨水污染对河流水质的影响。 | 长期实施 | 区城管委 | 区水务局、各镇街 |
| 14 | 落实监督 指导 | ★继续开展覆盖到村的水环境质量监测评价体系，每月进行监测、评价。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 区水务局、各镇街 |
|  |  | 针对市级部门反馈的饮用水水源地、重点河流、农村污水处理设施、汛期面源等重点区域和问题，加强指导帮扶，推动问题整改。 | 长期实施 | 区生态环境局 | 区水务局、各镇街 |
| 四、水生态修复 |  |  |  |  |  |
| 15 | 保障重点 河流生态 流量 | 继续配合市级部门实施永定河生态补水。 | 年底前 | 区水务局 | —— |
| 16 | 推进水生态保护与修复 | ★启动“六水联通”一期工程，推进西峰寺沟上游综合治理、永定河沿线环境整治提升等项目，以建设“三大湿地”为契机打造永定河生态走廊。继续开展门头沟区永定河水生态健康评估服务项目，完成永定河水生态健康评估报告。 | 年底前 | 区水务局、区城管委、区生态环境局 | 各镇街 |
| 17 | 开展水生态状况监测 评价 | 开展水生态环境状况监测评价。 | 长期实施 | 区生态环境局、区水务局 | 各镇街 |
| 18 | 加强区级 生态环境 监测能力 建设 | 大力推进区级生态环境监测机构基础站监测能力建设，进一步提高数据支撑能力。 | 年底前 | 区生态环境局 | 区财政局 |