1、老旧小区管线改造

- 按照市城管委下达我区年度任务计划，2022年度我区计划对5个老旧小区管线开展改造，其中4个需要进行管线改造的老旧小区均位于城子办事处，我区老旧小区管线改造实施方案和资金政策已由我委报区政府批准，由我委负责管理单位协调，属地负责改造资金的申请，目前城子街道在根据实施方案进行资金测算和发改委相关手续办理工作。大峪街道黑山东街社区涉及124户，经排查自来水、排水有改造需求，目前已列入北京市第二批老旧小区管线改造计划，并由产权单位京煤集团总医院完成改造工作。

2、老楼加装电梯

按照我区年度任务计划，2022年度我委计划实施老楼加装电梯10部年度任务涉及的管线拆改移工作。目前已由区住建委编制加装电梯工作方案建议由镇街具体实施加装工程，区城管委统筹管线改移工作方案，具体点位于12月底由建委摸排确定，后续由镇街落实居民工作后稳步实施。

3、占掘路审批工作

地下管线事故隐患排查治理，汇总各地下管线单位及施工单位的对新建、大修工程计划，统筹安排地下管线工程与城市道路工程的同步实施，办理占路、掘路审批工作，截至目前，2022年度审批行政许可3项，保障地下管线更新改造、消隐等工作的实施，持续开展优化营商环境工作，保障审批时效。