门头沟区水务局整体支出绩效自评报告

(2020年度)

部门名称： 北京市门头沟区水务局

填报日期： 2021年3月17日

填 报 说 明

一、本报告由预算部门组织填写，所有内容必须客观真实。

二、封面填写说明

1.“年度”：填写“上一预算执行年度”。

2.“部门名称”：名称用全称填写，不能省略，须加部门公章。

3.“填报日期”：以报告最终定稿并加盖公章日期为准。

三、报告内容编写说明

1.“部门概况”：主要包括部门职能情况、部门机构设置情况、主要职能产出情况。

2.“部门绩效目标设置及决策情况”：主要包括部门绩效目标和绩效指标设定情况、部门决策情况。

3.“部门预算、预算执行及管理情况”：主要包括部门预算编制情况、部门预算执行情况、部门预算管理情况、部门财务管理情况。

4.“部门管理情况”：主要包括部门绩效管理情况、部门资产管理情况及其他制度建设情况。

5.“部门绩效实现情况”：对部门的各项绩效目标完成情况进行说明，如未完成，着重分析未完成绩效目标的原因。

6.“其他需要说明的问题”：总结部门工作过程中的经验，分析部门预算支出过程中存在的各类问题及其产生原因，提出相关改进建议并制定后续工作计划。

四、绩效报告要求按照模板填写，用A4纸打印。

一、部门概况

（一）部门职能情况

门头沟区水务局（以下简称“我局”）是负责门头沟区水行政管理工作的区政府组成部门，主要职能包括：

1.贯彻执行国家及北京市有关水务工作的法律、法规和方针、政策；制定本区水行政条规并组织实施。

2.统一管理本区水资源（含地表水、地下水、再生水、大气水）；制定本区水务发展中长期规划及年度工作计划，并组织实施；制定有关流域水资源的规划开发，并监督实施。

3.负责本区水资源的调查评价工作；负责本区供水行业管理工作；负责本区自备井的管理；负责供水行业特许经营的具体实施工作；实施取水许可制度和水资源费征收的管理；负责超计划加价水费征收；制定水资源的保护措施并进行监督管理。

4.负责本区计划用水、节约用水的管理；组织拟定计划用水、节约用水的有关标准、措施，并监督实施。制定全区水的长期供求计划、村镇供水规划及合理的水量分配方案，并监督实施；

5.负责本区污水处理、再生水利用的行业管理；负责污水处理、再生水利用行业特许经营的具体实施工作。

6.负责本区河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作；监测河流、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见，并监督实施。

7.负责本区水务工程和水务设施的管理工作；组织编制重点水务基建项目的建议书和可行性报告；严格执行国家水务行业技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责水务工程的质监、竣工、验收工作。

8.组织、协调本区农田水利基本建设和管理；负责本区水土保持工作。

9.组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作；负责区政府防汛抗旱指挥部的日常管理工作；负责河道清障、水利工程的管理、检查和维修等工作。

10.负责本区水政监察和水行政执法工作；协调部门之间和各镇之间的水事纠纷。

11.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

1.机构设置情况

我局机关本级共设办公室、行政审批科、综合管理科、工程计划科（安全监督科）、水资源科等5个内设机构，下设北京市门头沟区农村改水事务中心、北京市门头沟区供排水事务中心、北京市门头沟区水土保持试验站、北京市门头沟区水土保持工作站、北京市门头沟区节约用水事务中心、北京市门头沟区水利工程质量监督站、北京市门头沟区河湖景观管护中心、北京市门头沟区水政监察大队等8个直属单位。

2.人员配置及人员构成情况

我局共设5个内设机构，下设8个事业单位。行政编制20名，实际22人；事业编制99名，实际83人；离退休人员48人，其中：离休1人，行政退休29人，事业退休18人；其他人员30人，其中：社会化用工24人。

（三）主要职能产出情况

1.水资源管理。包括水资源监测和调查评价、拟定水量分配方案和用水总量指标、组织实施取水许可制度、指导饮用水水源保护等。

2.河湖管护。包括组织河道治理项目（含中小河流治理、小流域治理等）的实施和管理、治理和开发河道、水利工程建设及运行管理等。

3.城乡供水。包括指保障我区城乡居民的日常用水及饮水安全。

4.灾害防治。包括组织开展防汛工作、防汛抢险等。

二、部门绩效目标设置及决策情况

（一）部门绩效目标和绩效指标设定情况

1.2020年重点工作（或工作计划）

根据国家及北京市水利主管部门的工作要求，结合我区水务工作的发展实际，我局共计划启动实施重点工程、重点工作约50余项，其中承担区级重点工程8项、市级年度绩效任务4项，计划通过开展河道治理工程、污水处理场建设及改造工程、供水管线建设工程、水厂建设工程、水土保持工程等工作，积极推进完成河道治理、污水处理及节约用水等任务。

2.2020年部门绩效目标及绩效指标设定情况

（1）整体目标

①根据“流域规划、属地落实，河长负责、统筹兼顾，专业管护、分步实施，强化考核、以奖代补”的试点原则，达到河道管护范围内无垃圾杂物、无水面漂浮物、无盗采砂石、无新增违建、无污水直排、无黑臭水体的管护目标。

②做好河湖景观的日常管理及维护工作，保持环境卫生干净整洁和绿化养护优美健康常态化，充分发挥河湖景观的最大效益，大力提升我区水岸经济发展水平，为地区发展创造优美的环境，促进水岸经济发展，加快推进生态涵养发展区建设进程，为我区人民提供良好的休闲娱乐的场所。

③服务区域内排水正常，有效治理污水入河，制止污水流入河道，改善水环境，促进全区污水治理，确保下游水质达标，为人民的良好生产、生活创造条件。

④沟道内无私搭乱建、堆放垃圾等影响行洪安全行为活动；无取土、挖沙等造成水土流失和破坏生态环境活动；无不达标排污等影响水质、水环境的活动；沟道清洁、保证行洪畅通。

⑤改善生态环境，为地区发展绿色产业创造条件，减少水土流失，增加就业机会，带动地区产业发展。

⑥进一步完善河长制，加快构建河湖管理保护长效机制，努力提升我区水生态环境建设水平，提升我区水岸经济发展和城市竞争力，优化了我区投资环境，为河道水岸经济长足发展夯实基础，同时拉动旅游业增长。力争到2020年底，主要河湖实现水清、岸绿、安全、宜人。

⑦按时、保质完成北京市水务局及门头沟区委、区政府交办的其他临时性工作。

（2）具体指标

①产出指标

产出数量指标：2020年门头沟区国家水土保持重点建设工程等完成投资2165.62万元；完成门城湖、龙泉湾、城子沟、黑河沟、中门寺沟、冯村沟、西峰寺沟范围内河湖管护；完成6个镇10个村，修复改造河道9条，2处高边坡防护；

产出质量指标：达到设计标准，按照设计标准执行。

产出进度指标：2020年完成

② 效果指标

经济效益指标：增加接受村农民收入。

社会效益指标：水库移民生活稳定、为市民提供良好的休闲场所。

环境效益指标：山青水净、降低PM2.5指数，大气环境有所改善。

可持续影响指标：常年。

服务对象满意度指标：100%。

（二）部门决策情况

1.主要决策内容

根据我局局领导班子“三重一大”事项决策程序规则、党组议事规则、党组重大决策征求意见制度等制度要求，我局对2019年工作总结及2020年工作计划进行了内部公开，对年度安排的重点工作任务、重点资金支出进行了集体决策，经讨论确定了2020年的主要工作计划和资金分配计划。

2.决策依据

国家和北京市委市政府在治水、管水方面作出了一系列部署，区委区政府在加快补齐基础设施短板、扩大生态环境容量等方面对水务工作提出了具体要求。

为落实各项工作要求，我局立足于部门核心职能，按照区政府的工作部署，积极争取财政资金，优先保障政府重点工程、区级办实事工程项目，积极推进河道治理、污水处理及节约用水等任务，进一步加强水资源管理和利用，逐步提升城乡居民节约用水意识，提高水资源的利用效率。

3.决策流程

按照局领导班子“三重一大”事项决策程序规则、党组议事规则的要求，我局在重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额资金使用的决策过程中严格执行了民主集中制，坚持依法、依规办事，针对年度工作计划、工作目标、年度预算安排、专项资金支出、专项经费使用、大宗采购等事项，经征求意见、提请上会、发表意见、做出决策等程序，确定上述事项的职责分工、执行要求等，并明确了各项工作的监督管理责任。

其中征求意见阶段，针对专业性、技术性或风险性较强的事项，如河道治理工程、再生水厂建设工程等，我局均严格按照“三重一大”事项决策程序规则及财政资金的管理要求，邀请专家对项目的必要性、可行性、技术难点及实施方案等进行论证，并请专家提出针对性调整建议，以便具体负责人调整完善实施方案。

三、部门预算、预算执行及管理情况

（一）部门预算编制情况

2020年，我局收入年初预算安排33999.70万元,其中一般公共预算收入31072.81万元，政府性基金预算收入2926.88万元。全年调整预算数66734.07万元。

支出年初预算安排资金33999.70万元，其中基本支出预算3544.92万元，占财政拨款预算支出10.43%。项目支出预算30454.77万元，占财政拨款预算支出89.57%。

（二）部门预算执行情况（截至2020年12月31日）

2020年，我局收入年初预算安排33999.69万元，年度执行中调增44300.78万元，主要为新增追加项目资金及抗疫特别国债安排。

支出年初预算安排资金33999.70万元，当年预算执行53477.93万元，其中基本支出3109.23万元，项目支出50368.70万元，预算执行率为80.15%。

2.“三公经费”情况

2020年，部门“三公经费”财政拨款预算355,636.24元，比2019年“三公经费”财政拨款预算增减少156,720.48元，同比下降30.6%，其中：

1.因公出国（境）费用。2020年预算数0元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排。

2.公务接待费。2020年预算数52,032.00元，比2019年预算数51,936.00元增加96元，主要原因：人员增加，预算增加。

3.公务用车购置和运行维护费。2020年预算数0.00元，其中，公务用车购置费2020年预算数0.00元，主要原因：此项为区级预留资金,年中根据各单位实际需求另行安排；公务用车运行维护费2020年预算数303,604.24元，比2019预算数460,420.72元减少156,816.48元。主要原因：车辆更新后预算标准降低。

（三）部门预算管理情况

为加强预算编制及预算执行的规范性，我局根据现行财政资金预算管理要求，明确了内部预算编制、预算审批、预算执行等相关要求，在预算编制时以业务科室为主体，根据我局年度重点工作和责任分工编制项目支出预算，并交由财务科进行审核；财务科审核后将审核意见反馈至业务科室，由其根据意见进行调整完善项目支出预算；财务科在收到各科室上报项目预算后，与根据上一年度预算基础数据编制的基本支出预算统一为我局部门整体预算，并上报局领导审议，经局领导审议后的部门预算报财政局审批。

预算批复后，我局财务科按照预算批复额度通知各业务科室启动项目实施，各科室按预算申报内容推进具体项目实施，履行申请、审批等预算执行程序。同时，按照区政府的统一部署，我局预算由区政府统一在政府网站进行公开。

（四）部门财务管理情况

为加强财务管理，我局建立了统一的财务管理制度，明确了我局一切经济活动均纳入单位财务统一管理和核算，明确了财务核算的基本要求，明确了财务人员的监督管理责任。此外，为了加强重点资金的管理，规范财务审批手续，提高财务工作水平，我局在基本财务管理制度的基础上，制定了《门头沟区水务局公务卡使用管理办法》、《门头沟区水务局专项工程资金管理制度》、《门头沟区水务局会计稽核制度》、《门头沟区水务局财务人员交接制度》和《门头沟区水务局档案管理制度》等配套制度，明确了公务卡使用的管理要求，提出了重点专项工程资金的管理重点，并明确了财务人员的职责和票据管理要求。

四、部门管理情况

（一）部门管理制度建设情况

为加强业务管理，我局根据业务管理需求建立了涵盖供水、防汛、监察、执法、水利施工（包括招标、监理、文明施工等）、流域管护（包括考核办法）、安全信息公示等管理要求，并明确了全程办理等服务流程，明确了安全、信访等内部管理要求，管理制度健全。

（二）部门绩效管理情况

根据区财政局的工作要求，我局自2015年年末开始启动全过程预算绩效管理工作。

按照全过程预算绩效管理工作的要求，我局根据部门职能和2020年工作计划，于2019年末制定了部门整体支出绩效目标，明确了2020年的工作目标和发展要求。

（三）部门绩效跟踪情况

在2020年的具体工作中，我局严格按照工作要求，成立了以财务科牵头、各业务科室参与的预算绩效管理系统，及时跟踪部门整体绩效目标的实现情况，落实推进各重点工作，积极总结工作成果，收集整理绩效信息，积极向区财政局提交了跟踪报告，并在此过程中积极调整完善工作方法，优化工作流程，提高工作效率，提高财政资金的支出效益。

（四）部门资产管理情况

为加强部门资产管理，我局按照国有资产的相关管理要求，制定了《门头沟区水务局固定资产管理制度》、《门头沟区水务局办公用品管理制度》等制度对部门资金进行管理。根据规定，我局机关本级所有资产实行统一管理，截至2020年末，我部门行政单位国有资产 117,514.05万元，占 87.92%；事业单位国有资产 16,148.54万元，占 12.08%，

土地、房屋及构筑物 468.76 万元，占固定资产的 61.72% （其中，房屋 468.76 万元，占固定资产的61.72%）；通用设备144.28万元，占19.00%（其中，车辆127.78万元，占16.82% ；专用设备126.17万元，占16.61%（单价100万（含）以上设备80.72万元，占10.63%）；家具、用具、装具及动植物 20.28万元，占2.67%。现有资产无出租、出借、对外投资情况。

五、部门绩效实现情况

（一）部门产出目标完成情况

2020年，我局共实施西峰寺沟上游治理工程、农村污水处理项目、水毁修复工程、第二阶段中小河道治理工程项目等各类项目50余项，截至2020年底，已完成的改造项目均已验收合格投入使用，各类设备设施运营良好，达到了设计标准。

- 部门效果目标实现情况

一是以疫情为首要，筑牢水安全屏障。加强水源地、取水口等重点部位的每日必巡、必检、必清与定期消毒工作。利用物联网监测系统，实现消毒运维线上线下共管。形成“源头防护”“过程监管”“出水管控”供水闭环。做好隔离点污水处理，实行隔离点污水处置“一点一策”，收集运输专人专车，严格过程管控。加强进场抽水、运输、处理三重消杀力度，确保达标出水。

二是以项目为支撑，夯实水基础建设。门城水厂主体工程完工，通过村镇供水保障工程（一期），提升8个镇的农村供水能力，千吨以上水厂全部收费，138个村的供水消毒设施实现全配备、全运行；编制完成新一轮“城乡水环境治理工作三年行动方案”，强化溯源治污。扎实开展“清管行动”，疏通淤堵管线17.34公里，对新城地区雨水篦、井彻底清理。不断完善基础设施建设，实施卧龙岗村雨污合流改造工程，超额完成污水管线建设。污水处理率达到90.88%。获评全市唯一一个全国农村生活污水治理示范区。稳固提升防汛保障能力。完成6个镇的水毁修复工程，确保安全度汛。

三是以民生为根本，共享水生态成果。继续实施国家水土保持重点建设工程、京津风沙源、清洁小流域三大项目，完成210平方公里流域治理。全面完成永定河生态修复土地腾退工作。通过永定河生态补水呈现我区四季不断流的美景，永定河山峡段40年来首次实现长流水。进一步发市民亲水空间，打造特色水环境景观格局，完成门头沟区“三位一体”城市景观提升水环境保障工程（一期）建设。黑河沟评为市级优美河湖。加强河长制工作，持续推动“清四乱”常态化、规范化，年度完成水环境问题整治2000余个。河湖管护中心被评为本年度“北京市水务工作先进集体”。

四是以规划为纲领，发挥水约束作用。全面贯彻“节水优先”理念，严格把控用水总量，年度总用水量4887万立方米，其中新水用量4134万立方米，圆满完成新水用量控制任务。完成2020年节水创建项目及门头沟区“两田一园”高效节水灌溉工程（一期）。获评节水型社会建设达标区称号。落实最严格水资源管理。加强水务规划管控和水资源用途管制，严格把控取水许可。完成全区550眼机井核查建档工作，核查建档率100%，并提前完成3眼已置换自备井处置任务。探索地下水取水管理“井、证、户、量”关联模式。开展取用水管理专项整治行动，为实现“合理分水、管住用水”的水资源管理目标奠定坚实基础。

五是以改革激活力，提效水行政服务。持续推进优化营商环境改革，推动水务审批服务“一网通办”，深化水务“放管服”改革，规范水务审批工作，为全区项目落地提供服务保障。此外，为促进新冠肺炎疫情期间中小微企业持续健康发展，停征188家中小微企业污水处理费共计232.43万元。加强依法治水，水政监察年检查1400余次，保障全区水事秩序持续良好。

（三）绩效目标未完成情况及原因分析

无。

六、其他需要说明的问题

（一）主要经验及做法、存在问题和措施

我们深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实习近平总书记关于保障水安全的重要讲话精神，特别是深刻领会我国治水的主要矛盾已经发生变化这一重大判断的科学内涵，在深入分析了当前水务改革发展呈现出的新变化新特点基础上，深刻感觉到了水务工作是不断发展和变化的，让我们在开展水务工作时，充分考虑人与自然、与社会之间的和谐统一。

一是水务工作要与人民需求相协调。解民忧、显担当,做好“水”文章。紧盯群众关心关切问题,把老百姓的事当成自己的事,保障水安全、打好水基础，进一步锤炼供排水服务能力，不断提升广大市民的幸福感、获得感和安全感。

二是水务工作要与时代要求相协调。随着社会的发展，水务工作不断提出新的方向、政策和要求，同时，新的发展理念也不断涌现。新时期治水方针、“四定”原则、“绿水青山就是金山银山”、“四抓五保”等等，这些理念的提出也督促着我们不断分析新形势、把握新阶段，重在找准新定位新目标，明确新思路新要求，实现水务高质量发展。

三是水务工作要与生态追求相协调。门头沟区地处北京西部，是北京市唯一的纯山区，也是首都生态涵养区和西部重要的生态屏障。门头沟区水务工作要以习近平生态文明思想和“两山”理论为根本遵循，认真落实蔡奇书记提出的“当好‘两山’理论守护人”要求，坚持把生态涵养区的压轴作用发挥到极致，作为我区的 “头等大事”。以水为力，为我区打造绿水青山门头沟、绘好绿水青山图推波助澜。

（二）后续工作计划

近几年，我局多次接受区财政局组织的事前评估及事后绩效评价工作，通过参与评价、评估工作及组织开展本次全过程预算绩效管理工作，我局领导及各项目负责人的预算绩效管理意识得到了一定的提升，但现阶段各项目绩效目标的设置仍有待完善，仍需在部门内部深化预算绩效管理理念，为此，我局计划在未来从以下两个方面推进具体工作：

一是加强内部预算绩效管理制度建设，明确预算绩效管理工作的各项要求；加强预算绩效管理知识的学习，提高财务人员及业务人员的专业水平；提高绩效信息收集的质量，逐步总结和提炼部门整体的绩效材料。

二是探索构建符合水务管理工作的指标体系，提高绩效目标的有效性和针对性。现阶段我局部分项目绩效目标的设置还不够规范，目标及指标的指导性有待提高，为此我局将积极与北京市水务局及区财政局沟通，收集整理设置绩效目标的参考资料，以作为申报以后年度绩效目标的依据。

（三）其他

如无内容，则写“无”。